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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О К Р У Г А 

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.07.2026             
                 





        № 933-па
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Максатихинском муниципальном округе Тверской области на 2026 год
В целях организации работы муниципальных заказчиков в Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Максатихинском муниципальном округе Тверской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», во исполнение протокола совещания с представителями субъектов Российской Федерации по вопросу цифровой трансформации отрасли строительства под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                             К.А. Михайлика от 20.01.2026 № 66-ПРМ-КМ, Уставом Максатихинского муниципального округа Тверской области, администрация Максатихинского муниципального округа Тверской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Максатихинском муниципальном округе Тверской области на 2026 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Максатихинского муниципального округа Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Максатихинского муниципального округа 



 С.Б. Черкасов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Максатихинского муниципального округа

от 21.07.2026   №  933-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации работы муниципальных заказчиков в Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Максатихинском муниципальном округе Тверской области на 2026 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнения мероприятий

	1
	Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год
	Июль 2026 г.
	Заместитель Главы администрации Максатихинского муниципального округа 
	Утверждение плана мероприятий (дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год/ 
Утвержденный план мероприятий (дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год

	2
	Разработка и утверждение правого акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	Июль 2026 г.
	Заместитель Главы администрации Максатихинского муниципального округа 
	Принятие правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе/ правовой акт

	3
	Проведение аудита имеющихся ЭЦП сотрудников, участвующих в электронном документообороте. Организация получения ЭЦП в территориальных органах Федерального казначейства сотрудниками участвующим в электронном документообороте.
	Июль 2026 г.
(далее постоянно)
	Главный бухгалтер администрации Максатихинского муниципального округа;
Заместитель Главы администрации Максатихинского муниципального округа
	Установлена степень обеспеченности пользователей ИСУП, ЭЦП. При отсутствии организация получения ЭЦП /Аналитический отчет

	4
	Определение ответственного за работу в ИСУП
	Июль 2026 г.
	Главный бухгалтер администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области;
Заместитель Главы администрации Максатихинского муниципального округа
	В структуре каждой организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительных объектов капитального строительства определено лицо, ответственное за работу в ИСУП/

Правовой акт

	5
	Обеспечение контроля включения в контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	Постоянно
	Главный бухгалтер администрации Максатихинского муниципального округа
	Контроль включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе выполняется постоянно/ Муниципальные контракты о выполнении работ по проектированию и/или строительству объектов капитального строительства содержат требования исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.

	6
	Контроль за ведением обмена данными в ИСУП между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы в машиночитаемом формате
	Постоянно
	Главный бухгалтер администрации Максатихинского муниципального округа
	Обмен данными в ИСУП в машиночитаемом формате

	7
	Обеспечение контроля за участием пользователей ИСУП муниципального заказчика, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой»


	Постоянно
	Главный бухгалтер администрации Максатихинского муниципального округа
	Участие в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой»/ 

Список пользователей, прошедших обучение

	8
	Формирование перечня объектов капитального строительства планируемых к реализации (строительство/реконструкция) в течение 2026-2028 гг. за счет всех уровней бюджета
	Июль 2026 г.
	Главный бухгалтер администрации Максатихинского муниципального округа
	Формирование исчерпывающего переченя объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в течение 2026-2028 гг./

Исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции


