Приложение 

к постановлению администрации

Максатихинского муниципального округа 

                                                                                               от   28.09.2026 № 1097-па 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

на  строительство  объектов: 

«Строительство блочно-модульных котельных и тепловых сетей на территории пгт.Максатиха на 2023-2026 годы»

пгт.Максатиха

2023 год

1. Социально-экономическое обоснование о необходимости реализации инвестиционной программы (проекта) по созданию объекта капитального строительства с расчетом социальной и (или) экономической эффективности его реализации.

Поселок городского типа Максатиха является административным центром  Максатихинского муниципального округа Тверской области. В поселке городского типа  проживает более 7 тысяч населения, из них детей школьного возраста 1 127 человек. На территории поселка расположены объекты социальной сферы – 2 школы, спортивный центр (ФОК), 5 детских садов, центральная  больница, 2 отделения почтовой связи, библиотека,  ДК, имеются  3 котельные,  жилой фонд 117 многоквартирных домов ,развитая сеть торговых предприятий, промышленные предприятия. 

Для дальнейшего успешного социально-экономического развития  Максатихинского муниципального округа Тверской области необходимо повысить темпы газификации, не только провести природный газ по территории  пгт.Максатиха, но и строительство блочно-модульных котельных на ул.Пролетарская, ул.Красноармейская, ул.Спортивная, ул.Парковская, ул.Северная, ул.Восточная, ул.40 лет Октября, проезд Боровых,                          м-н Солнечный, ул.Краснослободская, ул.Кооперативная, ул.Железнодорожная, ул.Смирнова, ул.Заводская  с подводящими тепловыми сетями до потребителя (социально-значимые объекты, жилищный фонд и тд.). Тем самым повысить уровень жизни населения, создать наиболее благоприятные условия для развития территории, материально-технической базы, промышленности и производства.
В целом, дальнейшая газификация (поселения) на базе использования природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения и обеспечить более комфортные условия проживания, перевести на газовое топливо источники теплоснабжения, обеспечить рациональное использование природных ресурсов, улучшить экологическое состояние территории пгт Максатиха Тверской области.

Перевод потребителей на природный газ позволит получить энергетический, социальный и экологический эффект. 

2.Обоснование необходимости участия муниципального образования в решении проблемы

На данном этапе  газификации пгт.Максатиха  Тверской области не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. 

Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ – уголь, мазут, щепа, печное топливо позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового топлива над твердым. 

Кроме того, наличие газового топлива позволит:

 - осуществить строительство блочно -модульных котельных  на ул.Пролетарская, ул.Красноармейская, ул.Спортивная, ул.Парковская, ул.Северная, ул.Восточная, ул.40 лет Октября, проезд Боровых, м-н Солнечный, ул.Краснослободская, ул.Кооперативная, ул.Железнодорожная, ул.Смирнова, ул.Заводская  с подводящими тепловыми сетями до потребителя, обеспечив стабильное снабжение тепловой энергией  социально-значимых объектов, жилищного фонда и тд., развитие производства, улучшение экологической обстановки; 

    - улучшить качество теплоснабжения потребителей при снижении затрат на услуги ЖКХ, минимизации аварийных ситуаций;

    - значительно улучшить качество жизни населения на основе газопотребления; 

   - создать условия для более интенсивного развития экономики  пгт.Максатиха Максатихинского муниципального округа  Тверской области за счет внедрения новой техники и технологий, в первую очередь в перерабатывающей промышленности. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

3.Цели реализации Программы.

Главная цель настоящей Программы является - улучшение условий жизни населения и реализация государственной политики по обеспечению населения магистральным газом.

Кроме того Программа нацелена на создание условий для развития экономики пгт.Максатиха с учетом прогрессивных технологий и достижений научно технического прогресса, внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций, а также использование средств областного бюджета;

-строительство объекта сети газораспределения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов;

- создать условия для предоставления гражданам, проживающим в газифицируемых населенных пунктах, возможности пользования природным газом.

Раздел 4. Основные мероприятия, структура источников финансирования и обоснование объема средств необходимого для реализации 

инвестиционной программы

Таблица №1

	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Объем финансирования,  руб.:

	
	
	Всего:
	в т. ч. по годам:
	Обоснование

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной пгт.Максатиха,  
ул.40 лет Октября (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Средства бюджета РФ
	6688400
	2 097400
	4 591000
	0
	0
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	2478700
	777200
	1 1701500
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	275400
	86400
	189000
	0
	0
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха проезд Боровых (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Средства бюджета РФ
	3912100
	1 875000
	2 037100
	0
	0
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	5361900
	694800
	755000
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	161100
	77200
	83900
	0
	0
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха ул.Краснослободская (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Средства бюджета РФ
	5545500
	2 020900
	3 524600
	0
	0
	

	
	Средства областного бюджета
	2055150
	748900
	1 306250
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	228350
	83200
	145150
	0
	0
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха  ул.Кооперативная (в том числе разработка проектно-сметной документации)


	Средства бюджета РФ
	1786400
	1786400
	0
	0
	0
	

	
	Средства областного бюджета
	662000
	662000
	0
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	73600
	73600
	0
	0
	0
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха ул.Железнодорожная (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Средства бюджета РФ
	5642200
	2 100200
	3 542000
	0
	0
	

	
	Средства областного бюджета
	2090950
	778300
	1 312650
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	232350
	86500
	145850
	0
	0
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха на ул.Смирнова (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Средства бюджета РФ
	8 500650
	2 211400
	6 289250
	0
	0
	

	
	Средства областного бюджета
	3 150300
	819500
	2 330800
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	350050
	91100
	258950
	0
	0
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха, ул.Заводская (в том числе разработка проектно-сметной документации)


	Средства бюджета РФ
	5092550
	1 874900
	3 217650
	0
	0
	

	
	Средства областного бюджета
	1887250
	694900
	1 192350
	0
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	209700
	77200
	132500
	0
	0
	

	
	Итого:

В.т.ч.
	44733650
	7537200
	5234950
	7733742
	
	

	
	Средства бюджета РФ
	
	
	
	5482700
	
	

	
	Средства областного бюджета
	
	
	
	2031860
	
	

	
	Средства местного бюджета
	
	
	
	219182
	
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха,  ул.Пролетарская(в том числе разработка проектно-сметной документации)


	Средства бюджета РФ
	34137118
	2541500
	8 827200
	0
	11368700
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	12608532
	941900
	3 271250
	0
	4213200


	

	
	Средства местного бюджета
	1443040
	104600
	363550
	0
	506790
	

	
	Итого
	48188690
	3 588000
	12 462000
	0
	16088690


	


	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха, ул.Красноармейская (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Средства бюджета РФ
	39151330,96
	3098300
	9 940300
	0
	13038600
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	14460469,04
	1 148100
	3 683900
	0
	4832000


	

	
	Средства местного бюджета
	1655030
	127600
	409300
	0
	581230
	

	
	Итого
	55266830
	4 374000
	14 033500
	0
	18451830
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха ул.Спортивная (в том числе разработка проектно-сметной документации)


	Средства бюджета РФ
	87442815,68
	5 419400
	23 290300
	0
	29326600
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	32296134,32
	2 008400
	8 631250
	0
	10868200
	

	
	Средства местного бюджета
	3697160
	223200
	958950
	0
	1 307310
	

	
	Итого
	123436110
	7 651000
	32880500
	0
	41502110
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха   м-н Солнечный(в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Средства бюджета РФ
	11684169,12
	1 874900
	2 016300
	0
	3891200
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	4315480,88
	694900
	747150
	0
	1442000


	

	
	Средства местного бюджета
	494010
	77200
	83050
	0
	173460
	

	
	Итого
	16493660
	2 647000
	2 846500
	0
	5506660
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха  ул.Парковская(в том числе разработка проектно-сметной документации)


	Средства бюджета РФ
	44240041,44
	3 565700
	11 167550
	0
	14733300
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	16340108,56
	1 321500
	4 138600
	0
	5460100
	

	
	Средства местного бюджета
	1870030
	146800
	459850
	0
	656780


	

	
	Итого
	62450180
	5 034000
	15 766000
	0
	20850180
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха  ул.Северная (в том числе разработка проектно-сметной документации)


	Средства бюджета РФ
	34483707,16
	2 541500
	8 942650
	0
	11484100
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	12736592,84
	941900
	3 314050
	0
	4256000
	

	
	Средства местного бюджета
	1457740
	104600
	368300
	0
	511940
	

	
	Итого
	48678040
	3 588000
	12 625000
	0
	16252040
	

	Строительство блочно-модульной  автоматизированной газовой котельной  пгт.Максатиха ул.Восточная (в том числе разработка проектно-сметной документации)


	Средства бюджета РФ
	10345200,44
	1 874900
	1 770200
	0
	3645100
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	4042499,56
	694900
	655900
	0
	1350800
	

	
	Средства местного бюджета
	462690
	77200
	72900
	0
	162490
	

	
	Итого
	15450390
	2 647000
	2 499000
	0
	5158390
	

	
	Итого котельные
	306657642
	49246000
	125868000
	7733742
	123809900
	

	Модернизация тепловых сетей на территории пгт.Максатиха 


	Средства бюджета РФ
	172121446,80
	15 108700
	46 652350
	110360396,80
	0
	Строительно-монтажные работы, приобретение машин и оборудования, прочие затраты. (Сводный сметный расчет).

	
	Средства областного бюджета
	63375903,20
	5 599200
	17 289100
	40487603,20
	0
	

	
	Средства местного бюджета
	7778850
	622100
	1921050
	5235700
	0
	

	
	Итого сети
	243276200
	21 330 000
	65 862500
	156083700
	0
	

	
	Всего котельные + сети
	549933842
	70576000
	191730500
	163817442
	123809900
	


Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации программы в соответствии с выделенными ассигнованиями.
5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2 этапа:

1 этап – 2023-2026 год: 

- разработка проекта строительство блочно-модульных котельных и подводящих тепловых сетей до потребителя на территории  пгт.Максатиха;

2 этап – 2023-2026 года:

- строительство блочно-модульных котельных и подводящих тепловых сетей до потребителя на территории  пгт.Максатиха.
6. Механизмы реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком - администрацией Максатихинского муниципального округа  Тверской области.
Механизм реализации программы базируется на принципах социального партнерства федеральных органов власти, областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также четкого распределения полномочий и ответственности всех участников Программы.
Муниципальным заказчиком Программы и получателем средств является администрация Максатихинского муниципального округа.. Муниципальный заказчик в установленном законодательством порядке производит финансирование по реализации Программы согласно заключенным муниципальным контрактам.
Функцию «Технического заказчика» на право заключения муниципального контракта по реализации мероприятий Программы выполняет администрация  Максатихинского муниципального округа . «Технический заказчик» заключает контракт  с организацией- исполнителем инвестиционных мероприятий на выполнение строительно-монтажных работ по строительству, являющийся основным документом для расчета за выполненные работы. Заключение контракта  осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта Программы в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подрядные организации - исполнители инвестиционных мероприятий представляют «Техническому заказчику» акты выполненных работ и отчет об объемах выполненных работ в форме актов выполненных работ  на строительно-​монтажные и прочие виды работ и использовании выделенных бюджетных средств.
Завершающим этапом реализации Программы является регистрация   муниципальной собственности Максатихинского муниципального округа на объект инвестиционной деятельности в порядке предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
10. Механизмы управления и контроля за реализацией Программы.
Координацию работ по реализации инвестиционной Программы осуществляет администрация Максатихинского муниципального округа, по согласованию с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Администрация Максатихинского муниципального округа:
· осуществляет координацию работ по реализации Программы;
· осуществляют планирование строительства уличной газовой сети с определением объемов финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств и сроков ввода объекта в эксплуатацию;
-
готовит предложения по включению в областной  и федеральный бюджет объемов финансирования на соответствующий год в соответствии с настоящей Программой;

-
подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

-
обеспечивает привлечение средств местного бюджета и внебюджетных источников для реализации Программы;

-
осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств по реализации мероприятий настоящей Программы;

-
координирует деятельность заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей  Программы по строительству 14 блочно-модульных котельных  на ул.Пролетарская, ул.Красноармейская, ул.Спортивная, ул.Парковская, ул.Северная, ул.Восточная, ул.40 лет Октября, проезд Боровых, м-н Солнечный, ул.Краснослободская, ул.Кооперативная, ул.Железнодорожная, ул.Смирнова, ул.Заводская  и модернизацией тепловых сетей.

 В результате реализации Программы будет предоставлена возможность обеспечить качественным теплоносителем социально-значимые объекты, жилищный фонд и др. объекты пгт Максатиха Максатихинского муниципального округа.

Реализация мероприятий будет способствовать улучшению качества и повышению уровня жизни жителей пгт.Максатиха Тверской области.

